

**NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS /ārkārtas/**

*Kokneses novada Kokneses pagastā*

2020.gada 4.augustā **Nr.11**

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo daļu domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs, kurš šobrīd pilda domes priekšsēdētāja pienākumus, 2020.gada 4.augustā plkst. 9.oo sasaucis novada domes ārkārtas sēdi un izsludinājis šādu domes sēdes darba kārtību:

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

Plkst.9.oo iepazīšanās ar objektu “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese “

1.Par papildus finansējumu projekta “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese “ 1 kārtas “Ceļa būvdarbi” realizācijai

Plkst.9.oo domes deputāti ir apsekojuši objektu “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese “ un plkst.9.20 sākas ārkārtas domes sēde

SĒDI VADA domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs

PROTOKOLĒ- domes sekretāres p.i. Dace Zariņa

SĒDĒ PIEDALĀS:

Domes deputāti- Ilgonis Grunšteins, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Rihards Krauklis, Raina Līcīte, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Edgars Mikāls, Ziedonis Vilde

Domes administrācijas darbinieki-

Ilmārs Klaužs- domes izpilddirektors

SĒDĒ NEPIEDALĀS domes deputāti:

Jānis Liepiņš- darbā

Jānis Miezītis- darbā

Dainis Vingris- atvaļinājumā

Sēdes vadītājs M.Reinbergs atklāj domes sēdi un lūdz deputātus ar balsojumu apstiprināt domes sēdes darba kārtību.

Atklāti balsojot, PAR-12 (Ilgonis Grunšteins, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš, Aigars Kalniņš, Dāvis Kalniņš, Rihards Krauklis, Raina Līcīte, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Edgars Mikāls, Ziedonis Vilde, Māris Reinbergs), PRET-nav, ATTURAS- nav, Kokneses novada dome NOLEMJ apstiprināt šādu 2020.gada 4.augusta ārkārtas domes sēdes darba kārtību:

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:

1.Par papildus finansējumu projekta “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese “ 1 kārtas “Ceļa būvdarbi” realizācijai

**1.**

**Par papildus finansējumu projekta “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese“ 1 kārtas “Ceļa būvdarbi” realizācijai**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ZIŅO Ilmārs Klaužs

Kokneses novada dome realizē projektu “Par papildus finansējumu projekta “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese “ 1 kārtu “Ceļa būvdarbi” .

Lai realizētu iepriekš minētā projekta pirmo kārtu papildus ir nepieciešams finansējums 26812,85 euro ( bez PVN), bet kopā ar PVN 32 443,55 euro.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, PAR-10 (Ilgonis Grunšteins, Pēteris Keišs, Jānis Krūmiņš, Rihards Krauklis, Raina Līcīte, Henriks Ločmelis, Ivars Māliņš, Edgars Mikāls, Ziedonis Vilde, Māris Reinbergs), PRET-nav, ATTURAS- nav, Aigars Kalniņš un Dāvis Kalniņš balsojumā nepiedalās, Kokneses novada dome NOLEMJ

1.No pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta “Par papildus finansējumu projekta “ Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka iela 27, Koknese “ 1 kārtas “Ceļa būvdarbi” realizācijai papildus piešķirt finansējums 26812,85 euro ( bez PVN), bet kopā ar PVN **32 443,55** euro (trīsdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro 55 centi).

Sēde slēgta plkst. 9.40

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētāja vietnieks /personiskais paraksts/ M.Reinbergs

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1.1*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.kārta** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Ceļa būvdarbi** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| (būvarba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekta nosaukums : | | | Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Koknesē | | | | | | | | | | | | | |
| Būves nosaukums : | | | Teritorijas pārbūve, saimniecības ēkas nojaukšana un garāžas ēkas jaunbūve pie Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Koknesē | | | | | | | | | | | | | |
| Objekta adrese : | | | Parka iela27, Koknese | | | | | | | | | | | | | |
| Pasūtījuma Nr. : | | | 2.1-6/19/304-LI | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
| Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | **Zemes klātnes darbi** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot | | m3 | 476 | 0.19 | 5 | 0.95 | 0 | 2.95 | 3.9 | 90.44 | 452.2 | 0 | 1404.2 | 1856.4 |
|  |  | **Ielas un nobrauktuves asfalta segas izbūves darbi** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Salizturīgas kārtas būvniecība 40 cm biezumā | | m3 | 272 | 0.31 | 5 | 1.55 | 5 | 7.5 | 14.05 | 84.32 | 421.6 | 1360 | 2040 | 3821.6 |
| 19 |  | Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15 cm biezumā | | m2 | 675 | 0.1 | 5 | 0.5 | 2.1 | 1.83 | 4.43 | 67.5 | 337.5 | 1417.5 | 1235.25 | 2990.25 |
| 20 |  | Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā | | m2 | 675 | 0.06 | 5 | 0.28 | 1.45 | 1.25 | 2.98 | 40.5 | 189 | 978.75 | 843.75 | 2011.5 |
| 21 |  | Karsta asfaltbetona AC11 base 70/100 pamatkārtas izbūve, h=4cm | | m2 | 675 | 0.32 | 5 | 1.58 | 4.5 | 3 | 9.08 | 216 | 1066.5 | 3037.5 | 2025 | 6129 |
| 22 |  | Karsta asfaltbetona AC11 surf 70/100 virskārtas izbūve, h=4cm | | m2 | 675 | 0.32 | 5 | 1.59 | 5.6 | 3 | 10.19 | 216 | 1073.25 | 3780 | 2025 | 6878.25 |
|  |  | **Konstrukcijas** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Betona apmaļu 100\*30\*15 cm uzstādīšana uz betona C30/37 pamata | | m | 195 | 0.5 | 11 | 5.5 | 9.7 | 0.83 | 16.03 | 97.5 | 1072.5 | 1891.5 | 161.85 | 3125.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26812.85 |